监控板软件研发进度计划

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 子任务 | 人员 | 时间 | 描述 |  |
| 1 | 设备操控上位机:   1. snmp通信接口开发 2天 2. snmp通信实现 2天 3. Log系统开发：界面与系统结合2天 4. 上位机整体功能测试3天 | 张保磊 | 2018.11.6~2018.11.10 |  |  |
| 2 | Snmp Agent功能修改完善   1. snmp agent数据定义 1天 2. snmp Agent CAN 通信开发 3天 3. snmp | 张保磊 | 2018.11.2~2018.11.8 |  |  |
| 3 | LED控制模块 | 张保磊 | 2018.10.20~2018.10.22 |  |  |
| 4 | 1pps+TOD时间同步 | 张保磊 | 2018.10.23~2018.10.25 |  |  |