监控板软件研发进度计划

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 任务 | 人员 | 完成时间 | 描述 |  |
| 1 | snmp Agent数据整理与数据存储定义 | 张保磊 | 2018.11.30 |  |  |
| 2 | snmp上位机和下位机通信协议实现，与通信协议联合测试 | 张保磊 | 2018.12.07 |  |  |
| 3 | Log系统实现 | 张保磊 | 2018.12.10 |  |  |
| 4 | snmp Agent CAN 通信开发 3天 | 张保磊 | 2018.12.15 |  |  |
| 5 | LED控制模块 | 张保磊 | 2018.12.18 |  |  |
| 6 | 1pps+TOD时间同步 | 张保磊 | 2018.12.21 |  |  |
| 7 | 上位机与下位机软件联合测试 | 张保磊 | 2018.12.23 |  |  |